#### Algemeen document

Project semester 5.

Project nr. 8: Robot.

Projectgroep:

- de Groot, Hugo <contact persoon andere groep>

- de Groot, Rik

- Hartogensis, Sander

- Lindhout, Martijn <notulist>

- Lindenbergh, Marcel

- Moorrees, Julien <projectleider>

- Overdijk, Sebastiaan

Inhoudsopgave

Inleiding	4

Waarom Robbie’98?	4

Incrementele ontwikkeling.	4

Simulatie en tests.	4

Reikwijdte van het project	4

Op te leveren documenten	5

Op te leveren applicaties	5

Human Resources	5

1.	Algemene regels	6

2.	Vaste volgorde van handelingen die nog gedaan moeten worden	7

3.	Het ontwikkeltraject van een OO systeem	8

4.	Use cases	9

Waarvoor zijn use cases	9

Karakteristieken van use cases	9

Hoe kunnen use case gevonden worden?	9

Relaties tussen use cases	10

Beschrijving van use cases	10

Testen van use cases	10

Realiseren van Use cases	11

Wat hebben Use Case, Scenario, Sequence Diagram, Collaboration Diagram, en State Diagram precies met elkaar te maken?	11

De uiteindelijke USE CASES	11

5.	Planning	12

Planning voor 2e increment (Kaart) + 3e increment (ga naar positie)	13

6.	CRC-Cards	14

Reactie Reinoud.	14

7.	Informatie analyse	15

7.1 CRC-cards	15

Crc-cards 2e increment maak kaart.	19

CRC-cards 2e increment	19

Kaart	19

CRC-Cards Robbie's simulator	20

De verschillende use-cases	22

Electronisch schaap.	35

8.	Bouw	36

Verslag overleg Projectgroepen Robot	36

9.	Tests	37

Testplan	37

Het testen van de klassen.	37

Het testen van de koppelingen tussen de klassen onderling.	37

De systeemtest.	37

10.	De simulatie presentatie.	38

Waarom een simulatie?	38

Botsensor & wereld	38

Draaiknop en oppakken robbie	39

Uren verantwoording	40

Algemene agenda	41

Notulen	42

Datum:	Vrijdag 9 oktober, 1998	42

Datum:	Vrijdag 16 oktober, 1998	43

Datum: Maandag 26 oktober, 1998	44

Datum:	Woensdag 28 oktober, 1998	45

Datum:	Vrijdag 30 oktober, 1998	46

Datum:	 Vrijdag 6 november 1998	47

Datum:	 Dinsdag 10 november 1998	48

Datum:	 Vrijdag 13 november 1998	49

Datum:	 Maandag 16 november 1998	50

Datum:	 Vrijdag 20 november 1998	51

# Inleiding

## Hoe is Robbie’98 ontstaan.

Alle studenten van het vijfde semester van de opleiding Informatica van Hogeschool van Utrecht (HvU) moeten voor de opleiding aan een project werken waar 240 uur voor staat (6 studiepunten). Sommige projecten zijn door bedrijven gespecificeerd, maar het robot-project is door docenten van de HvU ontwikkeld. Het doel van dit project is om een robot te laten rijden in een kamer. Het project bestaat uit twee delen, waarvoor elk een projectgroep aangesteld is. Er is een groep voor het aansturen van de hardware van de robot en een groep voor de besturing van de robot. Deze laatste groep is de Robbie’98 projectgroep.

## Waarom Robbie’98?

De naam "Robbie’98" is een verwijzing naar de programmeerlessen uit het eerste semester, waarin gewerkt moest worden met een semi-pascal omgeving, genaamd "Robbie".

## Incrementele ontwikkeling.

Bij de ontwikkeling van Robbie’98 zorgen we ervoor dat er begonnen wordt met het voorzien van de basisbehoeften van de opdrachtgever. De uitbreidingen(incrementen) worden gerangschikt naar prioriteit en er is afgesproken niet met een volgend increment te beginnen als de vorige is afgerond.

Op dit moment zijn de volgende incrementen vastgesteld:

# De robot kan rijden en als deze botst, doorrijden met een nieuwe richting.

# De robot genereert een kaart van de omgeving en kan deze opslaan en presenteren.

# De robot gebruikt zijn kaart om objecten in de omgeving te ontwijken. De gebruiker kan de robot opdracht geven om zonder te botsen te rijden naar een bepaalde positie in zijn omgeving.

## Simulatie en tests.

Het ontwikkelen van de besturing van de robot behelst meer dan het robot-besturingssysteem zelf. Er moet per onderdeel aandacht worden besteed aan optredende uitzonderingssituaties, waarvoor een testprogramma nodig is. Voor het hele systeem moet een simulator worden ontwikkeld zodat deze getest kan worden zonder gebruik te maken van de hardware-robot. Deze simulator en testprogramma’s worden parallel aan het robot-besturingssysteem ontwikkeld.

## Reikwijdte van het project

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

- Incrementeel ontwerpen van een besturingssysteem voor de robot.

- Implementeren in JAVA van de delen van dit besturingssysteem die niet hardware-afhankelijk zijn.

- Ontwerpen en implementeren van een simulatieprogramma voor de buitenwereld van de robot.

## Op te leveren documenten

- Een planning van werkzaamheden van de projectgroep.

- Een functioneel ontwerp van de verschillende incrementen van het besturingssysteem voor de robot.

- Een verslag van de werkzaamheden van de projectgroep.

## Op te leveren applicaties

- Een goed functionerende implementatie in JAVA van de delen van het besturingssysteem die niet hardware-afhankelijk zijn.

- Een simulatieprogramma in JAVA voor de buitenwereld van de robot.

## Human Resources

Hier volgen de functie-omschrijvingen van de betrokken projectleden.

| Hugo De Groot | Programmeur robot, verslaglegging, communicatie andere projectgroep |
| --- | --- |
| Rik De Groot | Programmeur robot en simulatie, verslaglegging, home-page |
| Sander Hartogensis | Programmeur robot, verslaglegging. |
| Marcel Lindenbergh | Programmeur robot, verslaglegging. |
| Martijn Lindhout | Programmeur robot en simulatie, verslaglegging. |
| Julien Moorrees | Projectleider, programmeur robot, verslaglegging. |
| Sebastiaan Overdijk | Programmeur robot, verslaglegging. |

# Algemene regels

- Houdt je eigen uren goed bij, en lever ze in.

- Elk groepslid is verantwoordelijk voor het goed verlopen van het project.

- Bij moeilijkheden is de projectleider of docentbegeleider het aanspreekpunt.

- Niks is fout, alleen minder goed. Durf te praten!

- Evt. regels die jullie aandienen kunnen altijd toegevoegd worden.

# Vaste volgorde van handelingen die nog gedaan moeten worden

- vaststellen werkwijze en planning

- informatieanalyse

- vaststellen systeemeisen

- ontwerpen

- bouwen

- opleveren

- in gebruik nemen systeem

- onderhouden

- evaluatie

De testen moeten tijdens het gehele ontwikkeltraject gedaan worden.

# Het ontwikkeltraject van een OO systeem

Het ontikkeltraject van een OO systeem bestaat uit vijf fasen: requirements analysis, analyse, ontwerp, programmeren en testen.

## Requirements Analysis.

De requirements analysis wordt uitgevoerd door een use case model op te stellen. Bij het opstellen van dit model wordt nagegaan welke actoren (gebruikers, beheerders) welke functionaliteit van het systeem verwachten.

## Analyse

In deze fase worden de klassen bij het te onwikkelen systeem opgesteld, zonder na te denken  over de technische implementatie van het systeem (dit is het vaststellen van “the domain problem classes”). Deze klassen worden weergegeven in class diagrams. Hun samenwerkingen worden weergeven in andere diagrammen die de ontwerper het meest geschikt vindt.

## Ontwerp

In de ontwerpfase worden nieuwe klassen gemaakt, waarbij wel gedacht wordt aan de implementatie. Klassen voor bijvoorbeeld database-benadering, communicatie met andere systemen en interfacing naar apparaten worden nu opgesteld. De klassen die in de analyse zijn opgesteld worden geintegreerd in de class diagrams die deze fase oplevert. Het resultaat van deze fase wordt gebruikt als specificatie van het systeem bij het programmeren.

## Programmeren

In deze fase worden de het ontwerp omgezet in programmacode. Het UML Toolkit boek (zie het gebruikte literatuur-stukje) raadt de programmeur aan om zich niet te veel aan het “mentale model” uit de ontwerp-fase vast te klampen.

## Testen

Er zijn vier soorten testen: Unit testen, integratie testen, systeem testen en acceptatie testen. De unit testen zijn voor losse klassen of samenhangende groepen klassen. De integratie test integreert klassen en componenten (= stukken code) om te controleren of ze correct samenwerken. De systeem test beschouwt het systeem als een “black box” en controleert of het systeem de door de gebruiker gevraagde functionaliteit biedt. De acceptatie test is ongeveer hetzelfde als de system test, maar dan uitgevoerd door de gebruiker zelf.

Gebruikte literatuur

UML Toolkit, Erikkson & Penker, Wiley Computer Publishing, 1988

# Use cases

Bij een use case wordt er beschreven hoe het systeem gebruikt gaat worden.

Hierbij staat de gebruiker centraal.

Bij het maken van een use case wordt het systeem als een 'black box' beschouwd, dat verschillende 'use cases' heeft.

## Waarvoor zijn use cases

Een use case is bedoeld om :

- De functionele benodigdheden te bepalen en te omschrijven. Dit resulteert in een overeenkomst met de gebruiker en de systeemontwikkelaars

- Een helder beeld te geven wat het systeem zou moeten doen.

- Een basis te zijn voor de uit te voeren systeem test om het systeem te controleren. Bijvoorbeeld of het functioneel daadwerkelijk doet wat er initieel van verwacht werd

- Om er achter te komen of er nog functionele benodigdheden toegevoegd moeten worden aan het systeem.

Het systeem 	( Dit kan een softwaresysteem zijn, maar ook een bedrijf of machine.

Actors		( Dit is iets of iemand die interactie heeft met het systeem.

## Karakteristieken van use cases

- Een use case wordt altijd door een actor begonnen.

- Een use case kan een waarde aan een actor toekennen.

- Een use case is een volledige omschrijving

## Hoe kunnen use case gevonden worden?

Voor elke actor moeten de volgende vragen gesteld worden:

- Welke functies heeft de actor van het systeem nodig? Wat moet de actor doen?

- Moet de actor in staat zijn om informatie van het systeem te lezen, te creëren , te wissen, te veranderen of in het systeem op te slaan?

- Moet de actor gewaarschuwd worden als er iets in het systeem gebeurd? Of moet de actor het systeem waarschuwen als er iets gebeurd? Wat voor effect hebben deze gebeurtenissen op de functionaliteit van het systeem?

- Kunnen de werkzaamheden van een actor vereenvoudigd of efficiënter gemaakt worden door functionaliteit aan het systeem toe te voegen?

Andere vragen waarbij geen actor bij betrokken is

- Wat voor invoer/uitvoer heeft het systeem nodig? Waar komt deze invoer vandaan en waar gaat de uitvoer naar toe?

- Wat zijn de grootste problemen met het huidige implementatie van het systeem?

## Relaties tussen use cases

Er zijn drie verschillende relaties tussen use cases mogelijk:

- 'Extends' relatie : Hierbij wordt een algemene use case uitgebeid met een specifieke situatie. Alleen het gedrag van de specifieke situatie hoeft hier omschreven te worden de rest kan hergebruikt worden van de algemene use case.

- 'Uses' relatie : Hieronder wordt verstaan een use case die meerdere keren gebruikt wordt.

- Grouping : Als er een aantal use cases dezelfde functionaliteit hebben of aan elkaar gerelateerd zijn.

## Beschrijving van use cases

De beschrijving moet het volgende bevatten :

- Het doel van de use case

- Hoe wordt een use case gestart

- De berichten stroom tussen de actors en de use case

- Andere berichten stroom die bij een bepaalde voorwaarde of exceptie kunnen optreden.

- Wanneer de use case afgelopen is, wat het eindresultaat is en aan welke actor dit resultaat toegekend moet worden.

## Testen van use cases

Dit kan gebeuren door verifiëren en valideren

- Verificatie 	: Het systeem naar de specificaties correct gemaakt.

- Validatie 	: Het systeem werkt zoals in de specificatie vermeld is.

Een goede techniek om dit te kunnen testen is 'walking the Use case'

Bij deze techniek spelen verschillende personen de actors en het systeem in een specifieke use case.

## Realiseren van Use cases

- Een use case wordt gemaakt door samenwerking

- De samenwerking wordt weergegeven in een aantal diagrammen, die de context en de interactie tussen de deelnemers in het samenwerkingsverband laten zien.

- Een scenario is een instantie van een use case of samenwerking.

Verantwoordelijkheden

- Boundary objects :  Deze liggen dicht bij de grenzen van het systeem. Boundary objects communiceren met actors buiten het systeem en sturen berichten van(naar buiten) en naar(naar binnen) het systeem.

- Control objects: Deze objecten beheren de interacties binnen een groep van objecten.

- Entity objects :  Deze objecten vertegenwoordigen een bestaand gebied waar het systeem in werkt. Deze objecten zijn passief en doen dus niets uit zichzelf. Deze objecten zijn normaal gesproken blijvend en worden in een database opgeslagen.

## Wat hebben Use Case, Scenario, Sequence Diagram, Collaboration Diagram, en State Diagram precies met elkaar te maken?

In dit document beschrijf ik waar de verschillende diagrammen toe dienen. Hoe ze er precies uitzien kan nagelezen worden in The UML Toolkit.

Een scenario is een voorkomen van een use case. Een scenario is helemaal vanuit de gebruiker bekeken: er wordt alleen beschreven wat actoren doen en waarnemen. Een sequence diagram beschrijft precies wat er tijdens een scenario binnen het systeem gebeurt, wanneer welke objecten welke berichten sturen aan welke objecten. Dus: bij ieder scenario hoort een sequence diagram. Aan de hand van alle sequence diagram’s samen kunnen we een collaboration diagram maken. Hierin wordt aangegeven welke berichten de verschillende objecten elkaar kunnen sturen. Bij het hele systeem hoort dus een collaboration diagram. Aan de hand dit collaboration diagram kunnen we een state diagram maken, die aangeeft in welke states ieder object zich kan bevinden. Uiteindelijk hebben we goed inzicht in wat ieder object moet kunnen.

Samenvatting:

Een scenario is een voorkomen van een use case.

Bij ieder scenario hoort een sequence diagram.

Alle sequence diagram’s samen leveren een collaboration diagram op.

Dit collaboration diagram levert een state diagram op.

De uiteindelijke USE CASES

# Planning

GGGGG = geplande periode per werkzaamheid

UUUUU = uitgevoerde wekrzaamheden

XXXXX = voorbereidend werk en uitloopmogelijkheid.

| Lesweek | 1.6 | 1.7 | --- | P.1.1 | P.1.2 | P.2.1 | P.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weeknummer | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| Datum | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 29/10 | 2/11 | 5/11 |
| Overleg met domeindeskundige(n) | GUGU | GUGU | --- | XUXU | XUXU | UXUX | GGGG |
| Opstellen CRC | XXXX | GUGU | UUU | XXX |  | UUUU |  |
| Maken Class Diagram |  |  |  | GUGU | GUGU | UGUG | XXXX |
| Testen Class Diagram |  | GGGG | --- | XXX |  | UGUG | XXXX |
| Opstellen Use Case beschrijving |  | XXXX | --- | GUGU | UXUX | XXXX | GGGG |
| Maken Sequence diagram |  |  |  |  | UGUG | UGUG | GGGG |
| Testen Sequence Diagram |  |  |  |  | GGGG | UGUG | GGGG |
| Vastleggen interface |  | GGGG | --- | GGG | XXXX | UUUU | GGGG |
| Opstellen Requirements |  | XXXX | --- | GGG | XXXX | UXUX |  |
| Implementeren interface |  | XXXX | --- | GGG | GGG | XXXX | XXXX |
| Testen |  | GGGG | --- | GGG | GGG | XXXX | XXXX |
| Documentatie | GXGX | GXGX | --- | GXG | GGG | GGGG | GGGG |
| Presentatie |  |  | --- |  | XXXX | XXXX | XXXX |

P.1.1.  = Eerste helft projectweek 1.

P.1.2.  = Tweede helft projectweek 1.

P.2.1.  = Eerste helft projectweek 2.

P.2.2.  = Tweede helft projectweek 2.

| Lesweek | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weeknummer | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| Overleg met domeindeskundige(n) | GGGG | GGGG | GGGG | GGGG | GGGG | GGGG | GGGG |
| Opstellen CRC |  |  |  |  |  |  |  |
| Maken Class Diagram | GGGG |  |  |  |  |  |  |
| Testen Class Diagram | GGGG |  |  |  |  |  |  |
| Opstellen Use Case beschrijving | GGGG |  |  |  |  |  |  |
| Maken Sequence diagram | GGGG |  |  |  |  |  |  |
| Testen Sequence Diagram | GGGG |  |  |  |  |  |  |
| Vastleggen interface | GGGG |  |  |  |  |  |  |
| Opstellen Requirements |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementeren interface | GGGG |  |  |  |  |  |  |
| Testen | GGGG |  |  |  |  |  |  |
| Documentatie | GGGG |  |  |  |  |  |  |
| Presentatie |  |  |  |  |  |  |  |

## Planning voor 2e increment (Kaart) + 3e increment (ga naar positie)

|  | AF | Hugo | Rik | Martijn | Sebastiaan | Sander | Marcel | Julien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accu | 20-11 |  | 20-11/20-11 |  | 20-11/20-11 |  |  |  |
| Bestuurder | 23-11 |  |  |  |  | 20-11/23-11 | 20-11/23-11 |  |
| Botsensor | 20-11 | 20-11/20-11 |  |  | 20-11/20-11 |  |  |  |
| Energie Voorziening | 23-11 |  |  |  |  |  |  | 20-11/23-11 |
| Logboek | 20-11 |  |  |  |  | 20-11/20-11 |  |  |
| Robot | 20-11 |  |  |  | 20-11/20-11 |  |  |  |
| Sensor | 20-11 | 20-11/20-11 |  |  |  |  |  |  |
| Simulatie | 23-11 | 20-11/23-11 |  |  |  |  |  |  |
| Voortstuwing | 23-11 |  |  |  | 20-11/23-11 |  |  |  |
| Wereld | 26-11 |  | 20-11/26-11 | 20-11/26-11 |  |  |  |  |
| 2e increment |
| CRC-cards | 20-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Class Diagrams | 23-11 | 20-11/23-11 |  |  |  |  |  | 23-11/23-11 |
| Use cases en Scenario’s | 26-11 |  |  |  | 23-11/26-11 |  | 23-11/26-11 |  |
| Sequence Diagrams | 26-11 | 23-11/26-11 |  |  |  |  | 23-11/26-11 |  |
| Collaboration Diagrams | 26-11 | 26-11/26-11 |  |  |  |  | 26-11/26-11 |  |
| State Diagrams | 26-11 |  |  |  | 26-11/26-11 | 26-11/26-11 |  |  |
| Implementeren |
| Kaart | 30-11 |  | 26-11/30-11 | 26-11/30-11 | 26-11/30-11 |  |  |  |
| Bestuurder | 27-11 | 27-11/27-11 |  |  |  |  | 27-11/27-11 |  |
| Robot | 27-11 |  |  |  |  |  |  | 27-11/27-11 |
| 3e increment |
| CRC-cards | 30-11 | 27-11/30-11 |  |  |  | 27-11/30-11 | 27-11/30-11 | 27-11/30-11 |
| Class Diagrams | 3-12 |  |  |  |  | 30-11/3-12 |  | 30-11/3-12 |
| Use cases en Scenario’s | 3-12 | 30-11/3-12 | 30-11/3-12 |  |  |  | 30-11/3-12 |  |
| Sequence Dia grams | 4-12 |  |  | 30-11/4-12 | 30-11/4-12 |  | 4-12/4-12 |  |
| Collaboration Diagrams | 4-12 |  |  | 4-12/4-12 | 4-12/4-12 |  |  |  |
| State Diagrams | 4-12 | 3-12/4-12 |  |  |  |  |  | 3-12/4-12 |
| Implementeren |
| Kaart | 7-12 |  | 3-12/7-12 | 4-12/7-12 |  |  |  |  |
| Bestuurder | 7-12 | 4-12/7-12 |  |  |  |  | 4-12/7-12 |  |
| Documentatie + Afronding |
| Presentatie |  |  |  |  | 4-12/11-12 | 3-12/11-12 |  | 4-12/11-12 |
| AF AF AF AF | 11-12 | 4-12/11-12 | 7-12/11-12 | 7-12/11-12 | 11-12/11-12 | 4-12/11-12 | 7-12/11-12 | 11-12/11-12 |

# CRC-Cards

In het kort gezegd moeten in iedere CRC-card de volgende gegevens

worden ingevuld:

Classname: De naam van de klasse, cursief indien het een

abstracte klasse betreft.

Superclass: De klasse waar deze klasse van is afgeleid (indien van

toepassing).

Subclass(es): Indien van toepassing de klassen die van deze

klasse zijn afgeleid.

Responsibilities: De verantwoordelijkheden van deze klasse.

Collaborations: Hier moet per responsibility worden aangegeven

welke klasse(n) nodig is/zijn om deze responsibility uit te kunnen

voeren.

Het is nu de bedoeling dat er voor iedere klasse zo'n kaart wordt

opgesteld. Natuurlijk moeten uiteindelijk alle taken die in de

verschillende use-cases voorkomen in ieder geval in deze CRC-

cards terugkomen.

Om de onderstaande CRC-card in te vullen is het dus noodzakelijk

dat de klassen en de verschillende verantwoordelijkheden voor de

klassen zijn ingevuld.

Voorbeeld CRC-card

| Classname: Kassa Superclass: Subclasses: |
| --- |
| Responsibilities: | Collaborations: |
| Toon bedrag Display Betaal geef wisselgeld | Display |

## Reactie Reinoud.

Hulde voor de voortvarendheid! Even een paar extra opmerkingen. Verantwoordelijkheden,

daar praten we over lang voor de use-cases tot bestaan komen.Het

gaat ook niet zozeer over taken, maar over wat een bepaalde class

logischerwijs voor mij zou kunnen doen. Er bestaan enkele goede

boeken over (check bij amazon.com en zoek op CRC! Vrijdag

neem ik het exemplaar wel mee). Waarvoor is CRC eigenlijk

bedoelt? Waar is het begonnen?

# Informatie analyse

In een oo-traject bestaat de informatie analyse eigenlijk uit het afbreken van het van de oorspronkelijke objecten. Deze stukjes object ga je maken, zodat dit later weer een geheel gaat vormen.

In de robot die wij gaan maken, zullen waarschijnlijk de volgende objecten zitten.

De robot zelf is het hoofdobject.

Accu

Afstand sensor

Armpjes

Beeldscherm

Bots sensor

Camera

De omgeving van de robot

Energie meter

Evt. objecten in de omgeving (stoel, tafel???)

Kaart van de omgeving

Motor

Speaker

Stuur

Nu bepaal je in de informatie analyse ook nog de interfaces tussen deze objecten, zodat deze losse objecten weer samen kunnen gaan werken. De informatie analyse is een erg belangrijke fase. Je legt namelijk de basis van het gehele project. Aan deze basis moet je proberen je het gehele traject te houden.

Met behulp van crc-cards is de informatie analyse mooi grafisch weer te geven.

## 7.1 CRC-cards

| Classname: | Motor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): |  |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Kennen toerental |  |  |  |  |  |
| Start |  | Accu |  |  |  |
| Stop |  | Accu |  |  |  |
| Linksom draaien |  | Accu |  |  |  |
| Rechtsom draaien |  | Accu |  |  |  |
| Toerental kunnen instellen |  |  |  |  |  |
| Classname: | Voortstuwing |  |  |  |  |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): | Wiel, Rupsband, Spinnepoot, etc |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Vooruit gaan |  | Motor |  |  |  |
| Achteruit gaan |  | Motor |  |  |  |
| Linksom draaien |  | Motor |  |  |  |
| Rechtsom draaien |  | Motor |  |  |  |

| Classname: | Sensor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): |  |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Kennen meetresultaat |  |  |  |  |  |
| Meten |  | Accu |  |  |  |
| Classname: | Accu |  |  |  |  |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): |  |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Aanzetten aangesloten apparaten |  |  |  |  |  |
| Uitzetten aangesloten apparaten |  |  |  |  |  |
| Opladen |  |  |  |  |  |
| Kennen energievoorraad |  |  |  |  |  |
| Melden bijna einde energievoorraad |  | Uitvoer |  |  |  |
| Classname: | Kaart |  |  |  |  |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): |  |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Kennen locatie |  | Geheugen, Besturing |  |  |  |
| Opslaan locatie |  | Geheugen, Besturing |  |  |  |
| Wissen locatie |  | Geheugen, Besturing |  |  |  |
| Opslaan route |  | Geheugen, Besturing |  |  |  |
| Classname: | Logboek |  |  |  |  |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): |  |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Bewaren acties |  | Geheugen |  |  |  |
| Acties teruglezen |  | Geheugen |  |  |  |
| Actie zoeken |  | Geheugen |  |  |  |
| Logboek bekijken |  | Geheugen |  |  |  |

| Classname: | Bestuurder |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): |  |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Vooruit rijden |  | Voortstuwing |  |  |  |
| Acteruit rijden |  | Voortstuwing |  |  |  |
| Weten snelheid |  | Voortstuwing |  |  |  |
| Rechtsom draaien |  | Voortstuwing |  |  |  |
| Linksom draaien |  | Voortstuwing |  |  |  |
| Reageren op sensor(en) |  |  |  |  |  |
| Classname: | Uitwisseling |  |  |  |  |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): |  |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Kennen huidig bericht |  |  | << Nieuwe class Bericht |  |  |
| Weten waar bericht vandaan komt |  |  |  |  |  |
| Weten waar bericht naar toe moet |  |  |  |  |  |
| Ontvangen bericht |  | Invoer |  |  |  |
| Versturen bericht |  | Uitvoer |  |  |  |
| Classname: | Invoer |  |  |  |  |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): | Keyboard, File |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Weten wat er ingevoerd is |  |  |  |  |  |
| Invoer parsen |  |  |  |  |  |
| Weten waar het vandaan komt (intern) |  |  |  |  |  |
| Weten waar het naar toe moet (intern) |  |  |  |  |  |
| Doorgeven van de invoer |  |  |  |  |  |

| Classname: | Uitvoer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): | Speaker, LED, Display |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Toon object(en) |  |  |  |  |  |
| Classname: | Geheugen |  |  |  |  |
| Superclass: |  |  |  |  |  |
| Subclass(es): |  |  |  |  |  |
| Responsibilities: |  | Collaborations: |  |  |  |
| Ophalen data |  |  |  |  |  |
| Opslaan data |  |  |  |  |  |
| Wissen data |  |  |  |  |  |

## Crc-cards 2e increment maak kaart.

CRC-cards 2e increment

Kaart

(bij de al bestaande klassen zijn in de meeste gevallen alleen de toevoegingen en wijzigingen vermeld)

| class Voortstuwing |  |
| --- | --- |
| Responsibilities | Collaborations |
| Moet de afgelegde afstand teruggeven bij stoppen |  |
| gaVooruit |  |
| gaAchteruit |  |
| draai |  |
| stop |  |

| class Opslag |  |
| --- | --- |
| Responsibilities | Collaborations |
| Moet (kaart) kunnen opslaan |  |
| Moet (kaart) van disk kunnen teruglezen |  |

| class Bestuurder |  |
| --- | --- |
| Responsibilities | Collaborations |
| Moet de afgelegde afstand van de Voortstuwing aan Kaart doorgeven | Voortstuwing, Kaart |
| Moet draaihoeken die de robot draait aan Kaart doorgeven | Kaart |
| Moet botsingen aan Kaart doorgeven | Kaart |

Het doorgeven van bovenstaande informatie aan Kaart wordt altijd doorgegeven, ongeacht of het maken van een kaart aanstaat, zodat de Kaart altijd in ieder geval de huidige positie kan doorgeven.

| class Kaart |  |
| --- | --- |
| Responsibilities | Collaborations |
| Initialiseren kaart |  |
| Weten huidige positie en richting |  |
| Moet weten of hij een kaart moet maken | eigen GUI |
| Opslaan in logboek start/stop kaartmaken | Logboek |
| Afgelegde afstand + draaihoek doorgegeven door Bestuurder bij botsing kunnen verwerken en botsing registreren |  |
| Afgelegde afstand + draaihoek doorgegeven door Bestuurder bij stoppen kunnen verwerken en nieuwe positie bepalen |  |
| Controle kaart bij voortbewegen |  |
| Kaart tekenen | eigen GUI |
| Kaart opslaan en inlezen | Opslag |

## CRC-Cards Robbie's simulator

| Classname: Wereld |  |
| --- | --- |
| Responsibilities: | Collaborations: |
| Weten waar Robbie is |  |
| Weten wat er in de wereld is |  |
| Weten of er een botsing optreedt | Sensor |
| Robbie kunnen verplaatsen/draaien | z'n eigen GUI |
| Objecten toevoegen/kunnen verwijderen | z'n eigen GUI |
| Weten hoe groot de wereld is |  |
| Weergeven van de kaart | z'n eigen GUI |
| Ophalen/inladen van de wereld |  |
| NULLpunt/startpunt bepalen | z'n eigen GUI |
| Kunnen communiceren | z'n eigen GUI |

| Classname: Simulatie |  |
| --- | --- |
| Responsibilities: | Collaborations: |
| Opstarten Robot | Robot |
| Opstarten Wereld | Wereld |
| Weten of Robbie er nog is |  |
| Robbie stoppen als hijzelf gestopt wordt | Robot |
| Kunnen communiceren | z'n eigen GUI |

| Classname: Accu |  |
| --- | --- |
| Responsibilities: | Collaborations: |
| Invoeren capaciteit accu |  |
| Weten hoeveel energie er nog is |  |
| Weten welk apparaat met welk energieverbruik aangesloten is |  |
| Leeg kunnen gaan |  |
| Melden bijna leeg |  |
| Apparaat aan/af kunnen sluiten |  |
| Energievoorraad geven | z'n eigen GUI |
| Kunnen communiceren | z'n eigen GUI |

| Classname: Sensor |  |
| --- | --- |
| Responsibilities: | Collaborations: |
| Weten wanneer er gebotst is |  |
| Status weten |  |
| Kunnen communiceren | z'n eigen GUI |
| Doorgeven dat er gebotst is | Bestuurder + z'n eigen GUI |
| Kunnen aansluiten op accu | Accu |

| Classname: Voortstuwing |  |
| --- | --- |
| Responsibilities: | Collaborations: |
| Ga vooruit | Wereld |
| Ga achteruit | Wereld |
| Draai | Wereld |
| Stop |  |
| Ga Stuk | Z'n eigen GUI |
| Kunnen aansluiten op accu | Accu |
| Status kunnen geven |  |

## De verschillende use-cases

Use case Aanzetten

De gebruiker drukt op de aan knop. Als de accu bijna leeg is, dan komt er “Accu bijna leeg” op de display. Wanneer de motor stuk is, komt er “motor stuk” op de display. Als alles in orde is komt er “Status ok” op de display. “Geef opdracht” verschijnt dan op de display, als de status ok is.

Algemeen scenario Aanzetten

Gebruiker drukt op aan-knop “Status ok” wordt op display weergegeven Ga naar use-case “Geef opdracht”

| Scenario Aanzetten(Accu is bijna leeg) |
| --- |
| 1. 2.1 2.2 | Gebruiker drukt op aan-knop “Accu is bijna leeg” op display Ga naar punt 2 van use-case uitzetten. |

| Scenario Aanzetten(Motor Stuk) |
| --- |
| 1. 2.1 2.2 | Gebruiker drukt op aan-knop “Motor werkt niet” op display Ga naar punt 2 van use-case uitzetten. |

| Scenario Aanzetten(Botssensor Stuk) |
| --- |
| 1 2.1 2.2 | Gebruiker drukt op aan-knop “Botssensor stuk” op display Ga naar punt 2 van use-case uitzetten. |

## Use case Uitzetten

De gebruiker drukt op de uitknop. Als er een kaart aanwezig is vraagt de robot of deze opgeslagen moet worden. Indien er ook nog een logboek aanwezig is wordt ook gevraagt of deze opgeslagen moet worden. Als dit allemaal geregeld is, gaat het display uit.

| Algemeen scenario Uitzetten |
| --- |
| 1. 2. 2a 2a.1a 2a.1b 2a.1b.1 2a.1b.1a 2a.1b.1a.1 2a.1b.1b 2a.1b.1b.1 2b 3 3a 3a.1a 3a.1b 3a.1b.1 3a.1b.1a 3a.1b.1a.1 3a.1b.1b 3a.1b.1b.1 3b 4 | Gebruiker drukt op uitknop “Moet ik kaart opslaan?” op display Gebruiker drukt op j “Kaart opgeslagen” op display “Kaart niet opgeslagen omdat:<reden>” “Wilt u het nog een keer proberen (j/n)” De gebruiker drukt op j Ga naar 2a.1x De gebruiker drukt op n Ga naar 3 Gebruiker drukt op n “Moet ik logboek opslaan?” op display Gebruiker drukt op j “Logboek opgeslagen” op display “Logboek niet opgeslagen omdat:<reden>” “Wilt u het nog een keer proberen (j/n)” De gebruiker drukt op j Ga naar 3a.1x De gebruiker drukt op n Ga naar 4 Gebruiker drukt op n Display gaat uit |

| Scenario Uitzetten (ge-update kaart al op disk of geen kaart aanwezig) |
| --- |
| 1. 3. 3a 3a.1a 3a.1b 3a.1b.1 3a.1b.1a 3a.1b.1a.1 3a.1b.1b 3a.1b.1b.1 3b 4 | Gebruiker drukt op uitknop “Moet ik logboek opslaan?” op display Gebruiker drukt op j “Logboek opgeslagen” op display “Logboek niet opgeslagen omdat:<reden>” “Wilt u het nog een keer proberen (j/n)” De gebruiker drukt op j Ga naar 3a.1x De gebruiker drukt op n Ga naar 4 Gebruiker drukt op n Display gaat uit |

Use case Beweeg

Algemeen Scenario Beweeg

De gebruiker drukt op het beweeg-knopje Robot gaat rijden Robot botst Robot draait tussen de 90 en 270 graden verder (Random) Ga naar 2

| Scenario Beweeg (Botssensor stuk) |
| --- |
| 1. 2. 2.1 2.2 2.3 | De gebruiker drukt op het beweeg-knopje Robot gaat rijden Robot stopt en piept “Botssensor kapot!” op display Ga naar punt 2 van use-case “Uitzetten” |

| Scenario Beweeg (Motor Stuk tijdens rijden) |
| --- |
| 1. 2. 2.1 2.2 2.3 | De gebruiker drukt op het beweeg-knopje Robot gaat rijden Robot stopt en piept “Motor Stuk” op display Ga naar punt 2 van use-case “Uitzetten” |

| Scenario Beweeg (Motor Stuk tijdens draaien) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 | De gebruiker drukt op het beweeg-knopje Robot gaat rijden Robot botst Robot draait tussen de 90 en 270 graden verder (Random) Robot stopt en piept “Motor Stuk” op display Ga naar punt 2 van use-case “Uitzetten” |

| Scenario Beweeg (Accu bijna leeg tijdens rijden) |
| --- |
| 1. 2. 2.1 2.2 2.3 | De gebruiker drukt op het beweeg-knopje Robot gaat rijden Robot stopt en piept “Accu bijna leeg” op display Ga naar punt 2 van use-case “Uitzetten” |

| Scenario Beweeg (Accu bijna leeg tijdens draaien) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 | De gebruiker drukt op het beweeg-knopje Robot gaat rijden Robot botst Robot draait tussen de 90 en 270 graden verder (Random) Robot stopt en piept “Accu bijna leeg” op display Ga naar punt 2 van use-case “Uitzetten” |

| Scenario Beweeg (Gebruiker drukt op Stop-knop tijdens rijden) |
| --- |
| 1. 2. 2.1 2.2 2.3 | De gebruiker drukt op het beweeg-knopje Robot gaat rijden De gebruiker drukt op de Stop-knop Robot stopt Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario Beweeg (Gebruiker drukt op Stop-knop tijdens draaien) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 | De gebruiker drukt op het beweeg-knopje Robot gaat rijden Robot botst Robot draait tussen de 90 en 270 graden verder (Random) De gebruiker drukt op de Stop-knop Robot stopt Ga naar use-case “Geef opdracht” |

Algemeen Scenario Logboek is vol

Robot stopt en piept “Logboek is vol” op display “Opslaan (j/n)” op display Gebruiker drukt op j “Logboek opgeslagen: <Systematische naam>” op display “Nieuw logboek begonnen” op display

| Scenario Logboek is vol (Gebruiker wil kaart niet opslaan) |
| --- |
| 1. 2. 3. 3.1 6. | Robot stopt en piept “Logboek is vol” op display “Opslaan (j/n)” op display Gebruiker drukt op n “Nieuw logboek begonnen” op display |

| Scenario Logboek is vol (Kaart opslaan mislukt) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4 4.1 4.2 4.2a 4.2a.1 4.2b 6. | Robot stopt en piept “Logboek is vol” op display “Opslaan (j/n)” op display Gebruiker drukt op j “Logboek kon niet worden opgeslagen omdat: <reden> “Wilt u het nog een keer proberen (j/n)” De gebruiker drukt j Ga naar 4.1 of naar 5. van algemeen scenario De gebruiker drukt n “Nieuw logboek begonnen” op display |

Use case Ga naar positie

Algemene Scenario: Gebruiker geeft opdracht "Ga naar positie"

De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display De gebruiker voert de positie in. Robot rijdt naar positie. Robot heeft positie bereikt. Robot piept en stopt. Op scherm: "De opgegeven positie is bereikt."

| Scenario: Robot botst |
| --- |
| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 7 8 9 | De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display De gebruiker klikt op de positie op de kaart De robot begint te rijden. De robot botst tegen iets dat niet op de kaart staat Robot toont nieuwe ge-update kaart op scherm. Robot ontwijkt obstakel en rijdt verder naar positie E.v.t. doorgaan naar 5.1 Robot heeft de positie bereikt Robot piept en stopt Op scherm: “De opgegeven positie is bereikt” Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario: Robot wordt verplaatst |
| --- |
| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4a 5.4a.1 5.4a.2 5.4b 5.4b.1 5.4b.2 5.4b.3 | De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display De gebruiker voert de positie in. Robot rijdt naar positie. De robot word verplaatst. Robot piept en stopt. Op scherm: "Robot is verplaatst. Wilt u stoppen met het rijden naar de opgegeven positie en de kaart wissen? (j/n)" Gebruiker drukt op j Een lege kaart verschijnt op het scherm Ga naar use-case “geef opdracht” Gebruiker drukt op n Op scherm: "Zet mij terug op startpunt." Gebruiker zet robot op startpunt. Ga naar 5. |

| Scenario: Robot kan positie niet bereiken, maar weet dit nog niet |
| --- |
| 1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 9 | De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display De gebruiker voert de positie in. Robot rijdt richting positie. Robot botst tegen een object. Robot probeert het object te ontwijken. Robot rijdt een volle ronde om het object heen. Robot piept en stopt. “Kan de opgegeven positie niet bereiken.” op display. Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario: Robot kan positie volgens kaart niet bereiken |
| --- |
| 1 2 3 4 5.1 9 | De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display De gebruiker voert de positie in. “Deze positie is niet te bereiken” op display. Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario: Accu is bijna leeg |
| --- |
| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 | De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display De gebruiker voert de positie in. Robot rijdt naar positie. Robot piept en stopt Op scherm: "Accu bijna leeg.” Ga naar use-case Uitzetten punt 2 |

| Scenario: Botssensor gaat stuk |
| --- |
| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 | De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display De gebruiker voert de positie in. Robot rijdt naar positie. Robot piept en stopt. Op scherm: “Botssensor is stuk.” Ga naar use-case uitzetten punt 2 |

| Scenario: Motor gaat stuk |
| --- |
| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 | De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display De gebruiker voert de positie in. Robot rijdt naar positie. Robot piept en stopt. Op scherm: “Motor is stuk.” Ga naar use-case uitzetten punt 2 |

| Scenario: Robot wordt verplaatst |
| --- |
| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4a 5.4a.1 5.4a.2 5.4b 5.4b.1 5.4b.2 5.4b.3 | De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display De gebruiker voert de positie in. Robot rijdt naar positie. De robot word verplaatst. Robot piept en stopt. Op scherm: "Robot is verplaatst. Wilt u stoppen met het rijden naar de opgegeven positie en de kaart wissen? (j/n)" Gebruiker drukt op j Een lege kaart verschijnt op het scherm Ga naar use-case “geef opdracht” Gebruiker drukt op n Op scherm: "Zet mij terug op startpunt." Gebruiker zet robot op startpunt. Ga naar 5. |

| Scenario: Gebruiker drukt op “Stop-knop” |
| --- |
| 1 2 3 4 5 5.1 5.2 9 | De gebruiker drukt op het Ga-Naar-Positie-knopje. De kaart verschijnt op het display. “Waar moet ik naar toe gaan?” op display. De gebruiker voert de positie in. De robot begint te rijden. De gebruiker drukt op de stop knop. Robot stopt met rijden. Ga naar use-case “Geef opdracht”. |

Use case: maak kaart

De gebruiker geeft de opdracht “Maak kaart”. De robot gaat rijden. De robot geeft de kaart steeds op het scherm weer voor zover deze af is. Als de robot botst dan blijft hij de randen van het object volgen tot hij helemaal rond is. Daarna legt hij dit object vast op de kaart, draait 90 graden naar rechts en rijdt hij door. Als de accu bijna leeg is stopt de robot en komt er via het scherm de vraag of de kaart opgeslagen moet worden. De kaart wordt dan indien gewenst opgeslagen.

Als de robot wordt verplaatst begint hij te piepen en wordt gevraagd om een nieuwe kaart te beginnen. Als de gebruiker dit niet wil wordt gevraagd om de robot terug op het startpunt te zetten.

Algemeen scenario Maak kaart

Gebruiker geeft opdracht "Maak kaart" Robot gaat rijden Robot geeft gedurende het rijden de kaart met alle objecten die hij tot zover tegengekomen is weer op display Robot blijft als maar doorrijden Ga verder bij 3

| Scenario Maak kaart (Botsen) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. | Gebruiker geeft opdracht “Maak kaart” Robot gaat rijden Robot geeft gedurende het rijden de kaart met alle objecten die hij tot zover tegengekomen is weer op display Robot botst tegen obstakel Robot draait en blijft de randen van dit obstakel volgen tot hij het hele object rond is. Ondertussen legt hij de gevonden randen voortdurend vast op de kaart. Robot legt het volledige obstakel vast op de kaart en toont deze Robot draait van het object af en rijdt weer door Ga verder bij 3 |

| Scenario: Maak kaart (Robot wordt verplaatst) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4.1 4.2 4.3 4.3a 4.3a.1 4.3a.2 4.3b 4.3b.1 4.3b.2 4.3b.3 | Gebruiker geeft opdracht “Maak kaart” Robot gaat rijden Robot geeft gedurende het rijden de kaart met alle objecten die hij tot zover tegengekomen is weer op display Robot wordt door gebruiker opgetild en/of verplaatst Robot gaat piepen en stopt Op scherm: "Robot is verplaatst. Wilt u een nieuwe kaart beginnen? (j/n)" Gebruiker drukt op j Een lege kaart wordt getoond op het scherm Ga verder bij 2 Gebruiker drukt op n Op scherm: "Zet mij terug op startpunt." Gebruiker zet de robot terug op startpunt Ga verder bij 2 |

| Scenario Maak kaart (Accu bijna leeg) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4.1 4.2 4.3 | Gebruiker geeft opdracht “Maak kaart” Robot gaat rijden Robot geeft gedurende het rijden de kaart met alle objecten die hij tot zover tegengekomen is weer op display Robot piept en stopt Op scherm: "Accu bijna leeg." Ga naar use-case Uitzetten punt 2 |

| Scenario Maak kaart (Botssensor kapot) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4.1 4.2 4.3 | Gebruiker geeft opdracht “Maak kaart” Robot gaat rijden Robot geeft gedurende het rijden de kaart met alle objecten die hij tot zover tegengekomen is weer op display Robot piept en stopt Op scherm: "Botssensor kapot." Ga naar use-case Uitzetten punt 2 |

| Scenario Maak kaart (Motor stuk) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4.1 4.2 4.3 | Gebruiker geeft opdracht “Maak kaart” Robot gaat rijden Robot geeft gedurende het rijden de kaart met alle objecten die hij tot zover tegengekomen is weer op display Robot piept en stopt Op scherm: "Motor stuk." Ga naar use-case Uitzetten punt 2 |

| Scenario Maak kaart (Gebruiker drukt op stop knop) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4.1 4.2 | Gebruiker geeft opdracht “Maak kaart” Robot gaat rijden Robot geeft gedurende het rijden de kaart met alle objecten die hij tot zover tegengekomen is weer op display Gebruiker drukt op stop-knop Ga naar use-case “Geef opdracht” |

Use case Gebruiker vraagt informatie

De gebruiker vraagt informatie door op een informatie knop te drukken.

Door op de logboekknop te drukken zal het logboek op het scherm getoont worden. Indien er geen logboek gemaakt is of leeg is zal dit op het scherm gemeld worden. De kaart kan opgevraagd worden door op de kaart knop te drukken. De kaart wordt dan op het scherm getoond (ook als deze nog niet helemaal voledig is). Als de kaart niet aanwezig zal dit gemeld worden op het scherm. Door op de energie knop te drukken zal de energie voorraad op het scherm getoond worden.

Algemeen scenario Gebruiker vraagt informatie

De gebruiker drukt op een informatie knop Op het scherm wordt deze informatie getoond De gebruiker drukt op de stop-knop Ga naar use-case “Geef opdracht”

| Scenario Gebruiker vraagt informatie (gebruiker vraagt om logboek) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. | De gebruiker drukt op de logboekknop Het logboek wordt op het scherm getoond De gebruiker drukt op de stop-knop Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario Gebruiker vraagt informatie (gebruiker vraagt om kaart) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. | De gebruiker drukt op de kaartknop De kaart wordt op het scherm getoond De gebruiker drukt op de stop-knop Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario Gebruiker vraagt informatie (gebruiker vraagt om kaart, kaart niet aanwezig) |
| --- |
| 1. 2. 4. | De gebruiker drukt op de kaartknop Op scherm: “Kaart niet aanwezig” Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario Gebruiker vraagt informatie (gebruiker vraagt om energievoorraad) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. | De gebruiker drukt op de energie knop De energievoorraad wordt op het scherm getoond De gebruiker drukt op de stop-knop Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario Gebruiker vraagt informatie (Accu is bijna leeg) |
| --- |
| 1. 2. 3.1 3.2 3.3 | De gebruiker drukt op een informatie knop De informatie wordt op het scherm getoond Robot piept Op scherm: “Accu bijna leeg” Ga naar use-case Uitzetten punt 2 |

Use case Geef besturingsopdracht (richting)

De gebruiker geeft een nieuwe besturingsopdracht in de vorm van een richting (graden) en een afstand (centimeters). De robot draait direct het opgegeven aantal graden, en rijdt vervolgens de opgegeven afstand. Als de robot niet kan draaien, bijvoorbeeld doordat hij pal naast een muur staat, annuleert hij de hele verdere besturingsopdracht, geeft een piep en geeft de mededeling “Kan niet verder draaien”. Als de robot niet kan rijden, bijvoorbeeld doordat hij tegen een muur staat of rijdt, annuleert hij de hele verdere besturingsopdracht, geeft een piep en geeft de mededeling “Kan niet verder rijden”.

Algemene scenario: Geef besturingsopdracht

De gebruiker drukt op de knop “Geef besturingsopdracht” De gebruiker geeft het gewenste aantal graden in De robot draait het gewenst aantal graden De gebruiker geeft de gewenste afstand in De robot rijdt het gewenst aantal meters Ga naar use-case “Geef opdracht”

| Scenario Geef besturingsopdracht (robot kan niet draaien) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | De gebruiker drukt op de knop “Geef besturingsopdracht” De gebruiker geeft het gewenste aantal graden in Op scherm: “Kan niet draaien” De gebruiker geeft de gewenste afstand in De robot rijdt het gewenst aantal meters Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario Geef besturingsopdracht (robot kan afstand niet afleggen) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. 5.1 5.2 6. | De gebruiker drukt op de knop “Geef besturingsopdracht” De gebruiker geeft het gewenste aantal graden in De robot draait het gewenste aantal graden De gebruiker geeft de gewenste afstand in De robot gaat rijden en botst Op scherm “Kan gewenste afstand niet rijden” Ga naar use-case “Geef opdracht” |

| Scenario Geef besturingsopdracht (motor stuk) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. 5.1 5.2 5.3 5.4 | De gebruiker drukt op de knop “Geef besturingsopdracht” De gebruiker geeft het gewenste aantal graden in De robot draait het gewenst aantal graden De gebruiker geeft de gewenste afstand in De robot gaat rijden Robot stopt en piept Op scherm “Motor stuk” Ga naar use-case Uitzetten punt 2 |

| Scenario Geef besturingsopdracht (botssensor stuk) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. 5.1 5.2 5.3 5.4 | De gebruiker drukt op de knop “Geef besturingsopdracht” De gebruiker geeft het gewenste aantal graden in De robot draait het gewenst aantal graden De gebruiker geeft de gewenste afstand in De robot gaat rijden Robot stopt en piept Op scherm “Botssensor stuk” Ga naar use-case Uitzetten punt 2 |

| Scenario Geef besturingsopdracht (Accu bijna leeg) |
| --- |
| 1. 2. 3. 4. 5.1 5.2 5.3 5.4 | De gebruiker drukt op de knop “Geef besturingsopdracht” De gebruiker geeft het gewenste aantal graden in De robot draait het gewenst aantal graden De gebruiker geeft de gewenste afstand in De robot gaat rijden Robot stopt en piept Op scherm “Accu bijna leeg” Ga naar use-case Uitzetten punt 2 |

Use case Geef opdracht

Algemene scenario: Geef opdracht

Op het scherm verschijnt een menu met daarin de mogelijke opdrachten. De robot wacht op een opdracht van de gebruiker De gebruiker kiest een opdracht door op een van de knoppen te drukken Ga naar de bijbehorende use-case

| Scenario Geef opdracht (accu bijna leeg) |
| --- |
| 1. 2. 2.1 2.2 3.1 | Op het scherm verschijnt een menu met daarin de mogelijke opdrachten. De robot wacht op een opdracht van de gebruiker Robot piept Op scherm: “Accu leeg” Ga naar use-case Uitzetten punt 2 |

| Scenario Geef opdracht (gebruiker geeft ongeldige opdracht) |
| --- |
| 1. 2. 3.1 3.2 3.3 | Op het scherm verschijnt een menu met daarin de mogelijke opdrachten. De robot wacht op een opdracht van de gebruiker De gebruiker drukt op een ongeldige knop Op scherm: “Geen geldige opdracht” Ga verder met punt 1 |

# Electronisch schaap.

From:           	"Martijn Lindhout" <1023987@ibk.fnt.hvu.nl>

Date sent:      	Thu, 15 Oct 1998 16:28:31 +0200

Subject:        	CRC-cards electronisch schaap

Priority:       	normal

Hallo projectleden!

Volgens de notulen was het mijn opdracht om het electronische

schaap van Dhr. Groenenboom te bekijken. Ik kan niet anders dan

ja en amen zeggen op wat hij gemaakt heeft. Een beschrijving is

overbodig omdat ik hem dan gewoon na zit te praten.

Ik raad een ieder die problemen heeft met het overzetten van CRC-

cards naar Class Diagrams aan om zelf de voorbeelden te bekijken.

Groeten,

Martijn L

# Bouw

Na een succesvolle analyse kunnen wij aan de bouw beginnen.

Het Rational-Rose model is bevroren, en de Java code is gegenereerd. De klassen zijn als volgt verdeeld.

Robot - Sebastiaan

Bestuurder – Marcel & Hugo

Simulatie – Rik & Martijn

Energievoorraad – Julien

Logboek – Sander & Julien

## Verslag overleg Projectgroepen Robot

13/11/98, H. De Groot, G. van Adrichem, G. Ens, J. Moorrees.

De projectgroep voor de hardware-kant van het project was enkele problemen tegengekomen. De aansturing van de robot, die via de seriële poort plaatsvindt, kan het beste door één object worden geregeld. Dit object is een soort “postkamer” dat de informatie verdeelt onder de objecten die het nodig hebben.

Deze “postkamer” is door dhr. Karssenberg voorgesteld.

Verdere communicatie was nodig om de hardware groep bij te sturen om de “postkamer” ook volgens de MVC architectuur te implementeren. Hun idee was om een SensorListener te schrijven en deze aan de Accu, Voortstuwing en Sensor toe te voegen en zo de boodschappen te verwerken. Na de bespreking werd besloten om voor de Accu, Voortstuwing en Sensor een adapter te maken die de communicatie met de postkamer verwerkt. Op deze manier blijft de interface voor de Accu, Voortstuwing en Sensor onaangepast.

Verder is er een afspraak gemaakt over het gedrag van de voortstuwing. Als de voortstuwing opdracht krijgt om vooruit te bewegen, gaat het programma gewoon verder terwijl de robot vooruit beweegt. Bij het verlaten van de operaties voor het draaien moet de robot wel al volledig gedraaid zijn.

# Tests

Elke groep zal zijn code afzonderlijk moeten testen, en men is daar dus ook als groep verantwoordelijk voor. De opgeleverde code mag dus nooit ongetest ingeleverd worden. De gegenereerde code zal door de verschillende groepen regelmatig samengevoegd moeten worden en uitvoerig moeten worden getest. Men kan hierbij denken aan elke dag in de projectweken tot 2 a 3 maal per week in de weken die daarna volgen. Worden er tijdens deze tests bugs gevonden, dan wordt geprobeerd die na het testen op te lossen. Lukt dit niet of vergt dit teveel tijd, dan moeten ze opgelost worden door diegene waarvan de code met de bug(s) is geschreven. Er wordt dan verwacht dat ze bij de volgende gezamenlijke test verholpen zijn.

Elke gevonden bug moet worden geregistreerd, en aan de hand van de buglijst kan men de eerstvolgende keer dat men het geheel weer test alle bugs nalopen en kijken of ze verholpen zijn. Dus ook tijdens het testen van je eigen code meteen gevonden bugs noteren. Daardoor kun je ze niet vergeten en komen we ze later niet alsnog tegen.

Als voor het testen gebruikt moet worden gemaakt van de robot, moet deze ruim van tevoren gereserveerd zijn.

## Testplan

Sequencediagrams worden gemaakt. Deze diagrams moeten getest (eigenlijk getoetst) worden door andere mensen dan die het gemaakt hebben. Aan de hand van de volledige sequence diagrams wordt het class diagram getoetst.

Dan worden de sequence diagrams goedgekeurd door de domein deskundigen.

### Het testen van de klassen.

De klassen worden verdeeld, en ieder maakt en is verantwoordelijk voor zijn eigen klasse. Hij test zijn eigen klasse ook, en maakt daar een testrapport van. Hij geeft dan klasse aan iemand anders, die deze dan nog een keer test. Deze andere persoon maakt hier dan ook een test rapport van. Mochten er in de klasse fouten gevonden worden, moet de verantwoordelijk van die klasse, aan de hand van het testrapport deze fouten oplossen. Pas wanneer er geen fouten meer gevonden zijn, wordt de klasse goed gekeurd.

### Het testen van de koppelingen tussen de klassen onderling.

Er wordt nu gekeken of alle sequence diagrams op de klasses kunnen worden toegepast. Elk lid van de groep krijgt een paar sequence diagrams toegewezen, en gaat deze testen. Hij maakt hier ook een rapport van. Mochten er zo nog fouten aan het licht komen, dan worden deze opgelost door de verantwoordelijke van de klasse.

### De systeemtest.

De scenario’s worden verdeeld, en toegepast op het systeem. Maak een test rapport. Dan voeren we nog een ape-test uit. Het systeem wordt dan nog een keer getest door de opdracht-gever.

# De simulatie presentatie.

## Waarom een simulatie?

De intelligentie van de robot moet op een of andere manier getest worden. Dit kan door een aantal losse instructies aan de robot te geven. Dit is niet aan te bevelen omdat hiermee alleen de individuele instructies of een eenvoudige combinatie hiervan getest kan worden. Een component kan individueel goed zijn werk verichten, maar daarmee staat nog niet vast dat de samenwerking met andere componenten wel goed werkt. Om het geheel te kunnen testen is er een wereld nodig met objecten. Dit kan gedaan worden door middel van een simulatie waarbij alle objecten met elkaar kunnen communiceren. De simulatie bevat de elementere onderdelelen zoals een botsensor, accu, voortstuwing.

Om de robot als geheel te kunnen testen is het nodig de hardwareonderdelen te simuleren.

De simulatie bevat alleen niet alleen onderdelen van de robot, maar bevat ook een wereld waarin de robot rijdt. De wereld is nodig om te kunnen reageren op gebeurtenissen van buitenaf.

## Botsensor & wereld

Een botsing in de werkelijkheid ontstaat normaliter doordat de robot tegen een object aanrijdt. In de werkelijkheid meldt de botssensor aan de bestuurder dat er gebotst is. De vraag is, is dit nu wel het geval?

Meldt de botsensor aan de robot dat er gebotst is of meldt de wereld via de botsensor aan de robot dat er gebotst is? In het eerste geval zal de botssensor steeds moeten kijken of er gebotst is. Door steeds na een vastgestelde tijd te kijken of er gebotst is, wordt een botsing gedetecteerd. In het tweede geval meldt de wereld aan de botssensor dat er gebotst is.

Wat gebeurt er in de werkelijkheid? In de werkelijkheid gebeurt het laatste. De wereld meldt aan de bostsensor dat er gebotst is. Dit doet de wereld door de sensor in te drukken. De wereld moet hiervoor zijn objecten kennen en de robotpostie bijhouden.

Het volgende probleem hierbij is dat de robot zelf niet botst maar de botssensor. Om een verschil te maken tussen de robot en de botsensor is er een ‘shield’ gemaakt. Dit shield vertegenwoordigd de botsensor in de wereld. De wereld meldt tegen het shield dat deze tegen een object is gebotst.

Het shield bestaat uit twee delen. Een linkergedeelte en een rechter gedeelte. Als het shield met het rechter gedeelte botst, zal de rechter botsensor de melding krijgen dat hij gebotst is. Bij het linker gedeelte van het shield krijgt de linkerbotssensor de melding dat hij gebotst is.  Als er een stap naar voren wordt gezet, zal  de wereld controleren of er een botsing plaats zal vinden. Als dit het geval is zal deze de botsing melden.

De implementatie van het ‘shield’ omvat 360 graden. Bij elke hoek van het ‘shield’ moet de wereld kijken of er een botsing plaats vindt. Dit was echter te nauwkeurig. Er is gekozen voor om de 5 graden een gedeelte van het ‘shield’. Een 'shield' met meer gedeeltes geeft geen toegevoegde waarde aan de detectie van objecten.

Een botsing wordt op de volgende manier gedetecteerd. De bestuurder zegt tegen de voortstuwing dat deze een stap vooruit moet gaan. De voortstuwing zal vervolgens aan de wereld vertellen dat deze een stap vooruit moet. De wereld zal voordat deze een stap vooruit doet, eerst controleren of dit wel mogelijk.

De volgende stap die de robot moet nemen wordt berekend met de volgende formule :

x = robotpositie.x + afstand * cos(hoek)

y = robotpositie.y - afstand * sin(hoek)

Is dit niet mogelijk dan zal de stap niet gedaan worden. Aan de botsensor wordt gemeld dat er en botsing is.

Is deze stap wel mogelijk dan zal de positie van de robot 'geupdate' worden.

## Draaiknop en oppakken robbie

In de werkelijkheid is het mogelijk dat de robot door derden wordt opgepakt en verplaatst of een andere richting wordt gegeven. Ook dit willen we simuleren. Om dat te realiseren is in de mogelijkheid voorzien om de robot te ‘draggen’. Hierbij wordt met de muis de robot aangeklikt en al slepend een andere positie gesleept. De implementatie van deze feature is om twee redenen belangrijk.

Doordat in de simulatie de posities niet zo nauwkeurig kunnen worden weergegeven als in de realiteit, kan het voorkomen dat de robot als gevolg van een afrondingsfout op een object in de wereld komt te staan. Dan moet de gebruiker de mogelijkheid hebben de robot van dat object af te halen om te voorkomen dat de simulatie vastloopt.

Het tweede probleem waarmee we rekening moesten houden is het feit dat als de robot een kaart aan het maken is en hij wordt opgepakt, dat de kaart dan niet meer geldig kan zijn, omdat de robot van positie verplaatst is. Daar moet de robot dus op reageren in de werkelijkheid. Om dit probleem te kunnen simuleren hebben we een draaiknop gemaakt waarmee de richting van de robot kan worden veranderd. Verder is het oppakken te simuleren zoals hierboven beschreven is.

Accu

De robot maakt gebruik van een accu. Apparaten (zoals een sensor, voortstuwing, etc.) die van deze accu gebruik willen maken moeten zich aan melden bij de energievoorziening. Deze zal bepalen of er nog genoeg energie is voor het  apparaat. In de werkelijkheid zal de energievoorziening dit doen door de spanning van de accu te meten. In de simulatie is dit echter wat lastiger. Er is immers geen accu die langzaam leeg loopt. Er is dus een simulatie accu nodig. Deze accu kan dan na een vaste gestelde tijd steeds 'leger' worden. Hoe weet de accu nu hoe snel hij leeg moet lopen. Dit kan hij weten door aan de energievoorziening te vragen hoeveel energie verbruikt wordt.

De Wereld kaart

De wereld is in de simulatie niet als in de werkelijkheid analoog. Het analoog opslaan van de positie van de robot zou veel geheugen kosten. Er is gekozen voor een grid waar de robot zich over beweegd. Het bewegen in grid is voor rechte lijnen en rechte hoeken geen probleem. De robot moet echter om een willekeurige hoek kunnen draaien en rijden. Om dit te kunnen realiseren is er een algoritme gebruikt.

Er deed zich meteen een probleem voor. De wereld werkt met compas hoeken (noord is 0 graden, oost 90 graden, zuid 180 graden, west 270 graden), maar het algoritme werkt met goniometrische hoeken. Nadat dit met een conversie formule opgelost was dook het volgende probleem op.  De robot kan onder een bepaalde hoek verpringen van coordinaat als gevolg van de afronding die plaats vind. Als er voor een fijner grid gekozen wordt, blijft er een afrondings fout. Dit probleem is hierdoor nooit helemaal op te lossen.

Toevoegen en verwijderen van objecten

In de werkelijkheid kunnen zeer eenvoudig objecten aan de wereld van de robot toegevoegd worden.

In de simulatie kunnen de objecten ook makkelijk toegevoegd worden door middel van de muis. Door op de wereld met de linkermuistoets te klikken onstaat er een object van (standaard) 4 pixels. Door de shift ingedrukt te houden en punten te selecteren kunnen er ook lijnen getekend worden. Met de rechtermuis knop kunnen de objecten weer verwijderd worden.

Om de randen van de wereld te kunnen bepalen zijn er objecten op deze randen geplaatst. Deze zijn niet te verwijderen.

# Uren verantwoording

| wanneer | 09-10 | 11-10 | 14-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 19-10 | 26-10 | 28-10 | 29-10 | 30-10 | 2-11 | Som |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de Groot, Hugo | 1.5 |  | 0.5 | 3.5 |  | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 1.5 |  | 5 | 6.5 | 25.0 |
| de Groot, Rik | 1.5 | 1.0 |  | 4 | 0.5 | 0.5 |  | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.75 | 6.5 | 37.75 |
| Hartogensis, Sander | 1.5 | 1.5 |  | 3.5 |  | 1.5 |  | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 37.0 |
| Lindhout, Martijn | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 |  | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.75 | 6.5 | 36.75 |
| Lindenbergh, Marcel | 1.5 |  | 0.5 | 3.5 |  |  | 1.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 34.0 |
| Moorrees, Julien | 1.5 | 1.0 |  | 4 |  | 0.5 | 1.5 | 6 | 6.5 | 5 | 5.75 | 6.5 | 38.25 |
| Overdijk, Sebastiaan | 1.5 |  | 0.75 | 3.5 |  | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 35.75 |

| Wanneer | Som1 | 4-11 | 5-11 | 6-11 | 7-11 | 8-11 | 9-11 | 10-11 | 11-11 | 12-11 | 13-11 | 15-11 | Som |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de Groot, Hugo | 25.0 | 4 | 5 | 4.5 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 6.5 | 1 | 51.5 |
| de Groot, Rik | 37.75 | 6.5 | 5 | 6 | 6 |  | 4 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 7 | 4 | 86.75 |
| Hartogensis, Sander | 37.0 |  |  | 6 |  |  | 3.5 | 1.5 |  | 6.5 | 7.5 |  | 62 |
| Lindhout, Martijn | 36.75 | 4 | 2.5 | 6 | 6 |  | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 7 |  | 78.75 |
| Lindenbergh, Marcel | 34.0 | 3.5 | 2.5 | 6 | 4 |  | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 4 | 0.5 | 69.5 |
| Moorrees, Julien | 38.25 | 4.75 | 6.5 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 3 | 7 | 8 |  | 85.0 |
| Overdijk, Sebastiaan | 35.75 | 5.5 | 2.5 | 6 | 2 |  | 4 | 1.5 | 1.25 | 4 | 7 |  | 69.5 |

| Wanneer | Som | 16-11 | 17-11 | 18-11 | 19-11 | 20-11 | 22-11 | 23-11 | 25-11 | 26-11 | 27-11 | 30-1 | Som |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de Groot, Hugo | 51.5 | 6.5 | 1.5 |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 70.5 |
| de Groot, Rik | 86.75 | 6.75 | 1.5 | 0.25 | 3 | 3.5 |  | 4.5 | 0.5 | 4 | 6 | 0.25 | 117.0 |
| Hartogensis, Sander | 62 |  | 1.5 |  | 3 | 3.25 |  | 4 |  | 4.5 | 6 | 3 | 87.25 |
| Lindhout, Martijn | 78.75 | 7 |  |  | 3 | 4 |  | 4 |  | 4 | 6 | 3.5 | 110.25 |
| Lindenbergh, Marcel | 69.5 | 7 |  |  | 2 | 3 |  | 4.5 |  | 5.75 | 4 | 3 | 95.75 |
| Moorrees, Julien | 85.0 | 6.5 | 2 |  | 3 | 4 |  | 4 | 0.5 | 5 | 6 | 3.5 | 119.5 |
| Overdijk, Sebastiaan | 69.5 | 7 | 1.5 |  | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 5.5 | 6 | 5.5 | 108.0 |

| Wanneer | Som | 1-12 | 2-12 | 3-12 | 4-12 | 5-12 | 6-12 | 7-12 | 8-12 | 9-12 | 10-12 | 11-12 | Som |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de Groot, Hugo | 70.5 |  |  | 2 | 6 | 4 |  | 5.5 |  |  | 3.5 | 6 | 97.5 |
| de Groot, Rik | 117.0 |  | 0.25 | 7.5 | 7.5 |  |  | 3 | 0.5 |  | 5 | 6.75 | 147.5 |
| Hartogensis, Sander | 87.25 |  |  | 7.75 |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 7.5 | 109.5 |
| Lindhout, Martijn | 110.25 |  |  |  | 5.5 |  |  | 5 |  |  | 6 | 6.75 | 133.50 |
| Lindenbergh, Marcel | 95.75 |  |  |  | 11.5 | 3.5 | 5 | 6 | 0.5 | 3 | 5 |  | 130.25 |
| Moorrees, Julien | 119.5 | 0.5 |  | 7 | 7 |  |  | 3 |  |  | 4.5 | 7 | 149.0 |
| Overdijk, Sebastiaan | 108.0 |  |  | 7.25 | 7.5 |  |  | 3 |  |  | 5 | 6.75 | 137.5 |

| Wanneer | Som | 13-12 | 14-12 | 15-12 | 17-12 |  |  |  |  |  |  |  | Som |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de Groot, Hugo | 97.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 99.0 |
| de Groot, Rik | 147.5 | 0.5 | 4.5 | 1 | 7.75 |  |  |  |  |  |  |  | 161.25 |
| Hartogensis, Sander | 109.5 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 116.5 |
| Lindhout, Martijn | 133.50 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 141.50 |
| Lindenbergh, Marcel | 130.25 |  | 4.5 | 1 | 7.75 |  |  |  |  |  |  |  | 143.5 |
| Moorrees, Julien | 149.0 |  | 4 |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
| Overdijk, Sebastiaan | 137.5 |  | 4 |  | 7.75 |  |  |  |  |  |  |  | 149.25 |

# Algemene agenda

9-10-1998 9:00 uur

Eerste bijeenkomst met projectbegeleider (Dhr. Karssenberg) in c168

16-10-1998 9:00 uur

c146.5 bijeenkomst met andere groep om crc-cards e.a. dingen te maken.

26-10-1998 9:00 uur

c146.5 Controle class beschrijving.

28-10-1998 9:00 uur

Scenario Check& maken use-cases

29-10-1998 9:00 uur

Scenario Check & maken collaboration diagrams

30-10-1998 10:00 uur

c146.5 controle collaboration diagrams

2-11-1998 9:00 uur

c146.5 controle sequence diagrams

4-11-1998 9:00 uur

5-11-1998 9:00 uur

6-11-1998 9:00 uur

c146.5 Bespreking ook met andere groep.

7-11-1998 9:00 uur

c146.5 Bespreking ook met andere groep.

8-11-1998 9:00 uur

c146.5 Bespreking ook met andere groep.

9-11-1998 9:00 uur

12-11-1998 9:00 uur

13-11-1998 9:00 uur

c146.5 Bespreking met Reinoudt

16-11-1998 9:00 uur

c146.5 Bespreking met Reinoudt

17-11-1998 13:00 uur

Tijdens ooat iets gedaan aan project

19-11-1998 9:00 uur

20-11-1998 9:00 uur

23-11-1998 9:00 uur

26-11-1998 9:00 uur

27-11-1998 9:00 uur

c146.5 gesprek Reinoudt

30-11-1998 9:00 uur

c146.5 gesprek Reinoudt

2-12-1998 9:00 uur

3-12-1998 9:00 uur

c146.5 gesprek Reinoudt

7-12-1998 9:00 uur

c146.5 gesprek Reinoudt

10-12-1998 9:00 uur

om 10:00 test run

11-12-1998 9:00 uur

c146.5 gesprek Reinoudt

14-12-1998 9:00 uur

c146.5 gesprek Reinoudt

28-1-1999 13:30 uur

Presentatie

# Notulen

Aanwezig: 	H. de Groot, HJP. de Groot, S. Hartogensis, M. Lindenbergh,

M. Lindhout, J. Moorrees, S. Overdijk, R. Karssenberg

## Datum:	Vrijdag 9 oktober, 1998

Tijd:		9:15 – 10:30

Bij deze eerste vergadering hebben we wat algemene zaken besproken. R. Karssenberg heeft ons een indruk gegeven van hetgeen we moeten realiseren.

Een aantal personen hebben gedurende het gehele project de volgende taken:

- J. Moorrees is benoemd tot projectleider. Bij hem worden alle documenten in bewaring gegeven. Gelieve alle documenten in ASCII in te leveren.

- M. Lindhout is de notulist. Afgesproken is dat hij na een meeting zo snel mogelijk de notulen naar de andere leden per e-mail toestuurt.

- H. de Groot onderhoudt het contact met de projectgroep die de technische details van de robot implementeert.

- HJP. de Groot zal de website van het project ‘Robbie’ opbouwen en onderhouden. Daar zal de laatste informatie met betrekking tot het project te vinden zijn.

Als voorbereiding op de informatie analyse in week 42 (16-10-98) hebben we de volgende besluiten genomen:

- H. de Groot zal een globale planning van de werkzaamheden opzetten.

- HJP. de Groot zal een korte studie doen naar het gebruik van Use Cases aan de hand van het boek: ‘UML Toolkit’.

- M. Lindenbergh doet een klein onderzoek naar manieren van testen in een Objectgeörienteerd ontwikkeltraject.

- S. Hartogensis zal uitzoeken hoe een OO-ontwikkeltraject precies in elkaar steekt.

- M. Lindhout bekijkt de CRC-cards en de ‘class diagrams’ die bij het elektronische schaap horen. Deze informatie is te vinden op ‘public on theBeast’ in de map ‘\AGroenenboom\1mtsy1\’

- J. Moorrees bekijkt wat er precies in de fase ‘Informatie analyse’ van het project dient te gebeuren.

- S. Overdijk hoopt ons volgende week een globale indruk te geven van het gebruik van CRC-cards (Class, Responsebility, Collaboration).

De informatieanalyses moeten voor donderdag 15 oktober 1998 ingeleverd worden bij de projectleider.

Tenslotte is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen urenverantwoording. Lever ze elke keer weer opnieuw in bij J. Moorrees, in de vorm van datum, uren.

De volgende meeting is op vrijdag 16 oktober 1998 in kamer C146.5 om 9:00.

Notulen

Aanwezig: 	H. de Groot, HJP. de Groot, S. Hartogensis, M. Lindenbergh,

M. Lindhout, J. Moorrees, S. Overdijk, R. Karssenberg + alle leden van de andere projectgroep

## Datum:	Vrijdag 16 oktober, 1998

Tijd:		9:00 – 12:00

Bij deze tweede meeting was de andere projectgroep ook aanwezig. Zij gaan zich bezig houden met de technische details van robot Robbie. We hebben bij deze meeting een brainstorm sessie gehouden om zo alle mogelijk kandidaat classen naar boven te krijgen.

Naar aanleiding van de informatie analyse die we in week 42 gedaan hebben legt S. Overdijk ons in het kort in over het gebruik van CRC-cards. een CRC-card bevat de naam van de class, zijn super- en sub-classes, de samenwerkingen en de verantwoordelijkheden met andere classes.

Bij de brainstorm sessie zijn in de eerste ronde de volgende kandidaatsclasses naar boven gekomen:

Motor		Laser			Computer			Display

Sensor	GPS			Wielen/Voortstuwing	Toetsenbord

Accu		Diskettestation	Armen				Communicatie

Besturing	Opslag		Speaker, LED		Camera

Kaart		Verlichting

Na een filtering van de classes in de tweede ronde kwamen we gezamenlijk tot de volgende classes:

Motor		Sensor		Accu		Bestuurder

Geheugen	Kaart			Logboek	Voortstuwing

Invoer	Uitvoer		Uitwisseling

In groepen van 2 personen hebben we daarna een begin gemaakt van de invulling van de CRC-cards. Een uitwerking van deze CRC-cards is binnenkort te vinden op de projectsite in HTML- en Excel97 formaat, evenals deze notulen.

De URL van de site is: http://www.xs4all/~synotix/robbie.

Als laatste heeft ieder persoon van onze projectgroep twee á drie classes toegewezen gekregen om de operations en de attributen in te vullen als voorstel voor de andere projectgroep. Daarbij treedt dus overlap op. Dit hebben we gedaan om te voorkomen dat bepaalde dingen per ongeluk vergeten worden. Op de bijlage is te zien welke personen welke classes toegewezen hebben gekregen.

Afgesproken is dat iedereen deze maandag 26 oktober om uiterlijk 9:00 afheeft. Dan vindt tevens de volgende meeting plaats in lokaal C148.

Bijlage(n)

| Persoon | Class(es) |
| --- | --- |
| H. de Groot | Voortstuwing, Sensor |
| HJP. de Groot | Invoer, Uitvoer, Uitwisseling |
| S. Hartogensis | Logboek, Kaart |
| M. Lindenbergh | Bestuurder, Kaart |
| M. Lindhout | Logboek, Accu, Geheugen |
| J. Moorrees | Invoer, Uitvoer, Uitwisseling |
| S. Overdijk | Voortstuwing, Bestuurder |

Tenslotte: wil iedereen er aan denken zijn uren bij te houden en deze door te mailen naar J. Moorrees?

Notulen

Aanwezig:

H. de Groot, HJP. de Groot, S. Hartogensis, M. Lindenbergh, M. Lindhout, J. Moorrees, S. Overdijk, R.Karssenberg

## Datum: Maandag 26 oktober, 1998

Tijd: 9:00 – 12:00

De ‘klant’ (Reinoud) was niet echt tevreden met de Class Diagrams. Besloten is dat deze zo snel mogelijk universeel te krijgen door ze in te voeren in Rational Rose.

Daarna hebben we nagedacht over de kandidaat use-cases en actors. Als kandidaat use-cases en actors is het volgende naar voren gekomen:

Use-cases

- gebruiker_zet_robot_aan

- gebruiker_zet_robot_uit

- maak_kaart

- beweeg

- geef_besturingsopdracht

- robot_praat_met_mij

- ga_naar_opgegeven_postitie

- robot_wordt_verplaatst

- gebruiker_vraagt_om_kaart

- gebruiker_vraagt_om_logboek

- gebruiker_vraagt_om_energievoorraad

- zoek_object

Actors

- Robot

- Omgeving

- Gebruiker

Na nader onderzoek zijn de volgende use-cases weggestreept:

- Zoek_object

- Robot_praat_met_mij

Tenslotte hebben de de use-cases

gebruiker_vraagt_om_kaart,

gebruiker_vraagt_om_logboek en

gebruiker_vraagt_om_energievoorraad

samengevoegd in een algemene use-case

gebruiker_vraagt_informatie.

De volgende meeting is op woensdag 28 oktober 1998 om 9:00

# Notulen

Aanwezig: 	HJP. de Groot, S. Hartogensis, M. Lindenbergh, M. Lindhout, J. Moorrees, S. Overdijk, R. Karsenberg

## Datum:	Woensdag 28 oktober, 1998

Nu we zover zijn dat we de mogelijke classes en use-cases op papier hebben, wordt het tijd om ze in Rational Rose in te voeren. De use-cases verdienen nog wat nadere aandacht. Zo moet er om gedacht worden dat het systeem in een use-case enkel als een ‘black box’ aanwezig is. Er wordt in een use-case niets over de werking van het systeem intern gezegd.

Verder krijgen de al aanwezige scenario’s een ‘review’, waarbij onder andere een efficiënte nummering zal worden gehanteerd.

HJP. de Goot en M. Lindhout zullen de classes alvast in Rational Rose gaan invoeren, terwijl de overige leden van de projectgroep de scenario’s nog een keer onder de loop zullen nemen. Zijn zij hier mee klaar, dan worden de sequence diagrams van de scenario’s gemaakt met behulp van Rational Rose.

De volgende projectactiviteit is donderdag 29 oktober om 10:00 in D232.

# Notulen

Aanwezig: 	H. de Groot, HJP. de Groot, S. Hartogensis, M. Lindenbergh,

M. Lindhout, J. Moorrees, S. Overdijk, R. Karssenberg

## Datum:	Vrijdag 30 oktober, 1998

Aanvang:	10:00

We zijn deze meeting begonnen met twee alternatieve vrijetijdsbestedingen, duimwortelen en een verdeling van geld. De eerste is bedoeld om te leren eerst na te denken voordat we iets zeggen of ondernemen. De tweede gaf ons tijdens het overleg over de verdeling een goed beeld van de verschillende karakterstructuren die er in onze groep aanwezig zijn.

Verder hebben we in overleg met de klant bepaald wat de verschillende incrementen in het ontwikkeltraject zijn:

- bewegen (inclusief aan- en uitzetten)

- kaart maken

- ga naar een opgegeven positie

Daartoe zullen we per increment de relevate use-cases gebruiken om de sequence-, collaborations- en state-diagrams te maken voor het desbetreffende increment.

HJP. de Groot en M. Lindhout zullen zich bezig gaan houden met de simulatie van de robot op een PC.

De volgende projectactiviteit is op maandag 2 november om 9:00 in D232.

Aanwezig:	HJP. De Groot, H. de Groot, M. Lindenbergh, M. Lindhout, S. Overdijk, S. Hartogensis, J. Moorrees, R. Karssenberg.

## Datum:		Vrijdag 6 november 1998

Tijd:		9:00

Zoals inmiddels gewoonte is geworden zijn we ook deze vergadering begonnen met twee kleine spelletjes. Bij het eerste moesten we opschrijven wat als eerste in ons opkwam wanneer Reinoud een woord zei. Velen van ons bleken hetzelfde opgeschreven te hebben. Het toonde aan wat ‘gewoonte’ een verkeerde invloed op ons denkproces heeft.

Bij het tweede hadden we 15 seconden de tijd om een vel met 10 woorden in ons op te nemen. Daarna moesten we zoveel mogelijk de woorden weer opschrijven. Het was bedoeld om aan te geven hoe snel (vaak te snel) we van bepaalde voorveronderstellingen uitgaan. Advies: NIET DOEN!

Verder zijn de termen antropomorfiseren (het toekennen van menselijke eigenschappen aan niet levende objecten) en polymorfisme (veelvormigheid) aan de orde gekomen.

Iedereen wordt aangeraden het boek van Gamma en Helm over Design Patterns eens door te kijken.

Op korte termijn gaan de twee projectleiders om de tafel zitten om de interfaces uit te wisselen. Afgesproken is dat we ons bij het implementeren aan de 1.1.6 standaard van Java™ houden.

Verder proberen we om de simulatie zover af te hebben dat deze zaterdag 14 november op de open dag van de HvU getoond kan worden.

Aanwezig:	HJP. de Groot, M. Lindenbergh, M. Lindhout, S. Overdijk, S. Hartogensis, J. Moorrees, R. Karssenberg.

Afwezig:	H. De Groot

## Datum:		Dinsdag 10 november 1998

Tijd:		13:00

Deze vergadering is inderhaast tot stand gekomen na een noodkreet van Reinoud over een mailtje. Wij als projectleden gingen er namelijk vanuit dat de classes die uitvoer in zich hadden zelf de beschikking hadden over een grafische user interface (GUI). Dit is echter niet het geval. Het model behoort niets van de een of andere view af te weten. Een ‘view’ registreerd zich bij het model als zijnde een object dat er belang bij heeft dat het gewaarschuwd wordt wanneer er data in het model veranderd.

Wanneer een willekeurige method in het model een van de attributen veranderd, roept deze method ‘isChanged()’ aan. Die method op z’n beurt loopt alle geinteresseerden in het ‘bakje’ langs en roept de ‘notifyMe()’ method aan. Daarna kunnen de views door middel van ‘accessor’-methods de nieuwe data weer opvragen.

De volgende bijeenkomst is donderdag 12 november om 12:15 bij C148.

Notulen

Aanwezig:	HJP. De Groot, H. de Groot, M. Lindhout, S. Overdijk, S. Hartogensis, J. Moorrees, R. Karssenberg.

Afwezig:	M. Lindenbergh (lenzen kwijt)

## Datum:		Vrijdag 13 november 1998

Tijd:		9:00

Tijdens deze bijeenkomt zijn we voor het overgrote deel bezig geweest met het bouwen van een nestje voor Frits, ons ei, waar we uiterst zorgzaam mee om moesten gaan. Het was de bedoeling hem met nest en al om te beginnen van anderhalve  meter hoogte te laten vallen, waarna we die afstand steeds groter gingen maken.

Wie hadden 10 minuten de tijd om een ontwerp voor het nest en nog eens tien minuten om het te bouwen.

Moraal van ’t verhaal: projecten lopen altijd uit, hoe goed doordacht het ontwerp ook is.

Hierna zijn we verder gegaan met het implementeren van de Robbie Simulator.

Notulen

Aanwezig:	HJP. De Groot, H. de Groot, M. Lindenbergh, M. Lindhout,

S. Overdijk, S. Hartogensis, J. Moorrees, R. Karssenberg.

Afwezig:

## Datum:		Maandag 16 november 1998

Tijd:		9:00

Vandaag moesten we met een pen naar het plafond wijzen en ons concentreren op de punt ervan. Vervolgens moeten we al rondjes draaien (kloksgewijs) naar de grond wijzen. Kijken we goed, dan zien we dat de pen nu tegen de wijzers van de klok in draait. Helaas slaagde dit psychologisch onderdeel niet helemaal.

Als tweede probeerde Reinoud ons een aantal cijfers over te brengen door rietjes en pennen op de grond te leggen. De vraag: “wat voor cijfer toon ik hier?”. Wij allemaal naar de rietjes en pennen kijken, terwijl hij met z’n hand vier vingers op de grond legde. En dat zo’n zes keer voordat sommigen van ons het door hadden, wat we keken allemaal naar de rietjes en pennen.

Moraal van dit verhaal: in een project is de kans groot dat je laat afleiden door allerlei bijkomstigheden (de rietjes) terwijl we het eigenlijke probleem (z’n vingers op de grond) uit het oog verliezen.

We hebben nog in het kort met de klant de stand van zaken geëvalueerd. Die is OK.

De volgende bijeenkomst is vrijdag 20 november in C148.

Notulen

Aanwezig:	HJP. De Groot, M. Lindhout, S. Overdijk, S. Hartogensis, J. Moorrees, R. Karssenberg.

Afwezig:	H. de Groot, M. Lindenbergh

## Datum:		Vrijdag 20 november 1998

Tijd:		9:10

Vandaag hebben we de planning voor het tweede en derde increment besproken. Afgesproken is dat Reinoud voor 20 (klok)uren per week over ons kan beschikken.

HJP. De Groot en M. Lindhout hebben het probleem met de detectie van botsingen in de class Wereld opgelost.

De volgende bijeenkomst is maandag 23 november in C148.

# Text boxes

Rechthoek

Vierkant

Figuur

Cirkel

Rechthoek